Tema III: Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas

Contenido

1. Requisitos	2

2. Diseño	2

3. Implementación	3

4. Pruebas	3

5. Despliegue	3

6. Mantenimiento	4

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC, por sus siglas en inglés) es un marco metodológico que define las etapas necesarias para construir, mantener y mejorar un sistema de información. Entre los diversos modelos existentes, el Modelo en Cascada es uno de los más tradicionales y ampliamente utilizados en entornos donde los requisitos son claros y estables desde el inicio del proyecto.

Este modelo se caracteriza por su enfoque secuencial y rígido, en el que cada fase debe completarse por completo antes de pasar a la siguiente. El cumplimiento estricto de las etapas garantiza un alto grado de documentación y control, aunque limita la flexibilidad frente a cambios.

Fases del modelo:

## 1. Requisitos

En esta etapa se definen las necesidades del cliente o de la organización. Se documentan los requisitos funcionales (qué debe hacer el sistema) y no funcionales (seguridad, rendimiento, usabilidad). El producto principal es un documento de especificación de requisitos del software (ERS).

Ejemplo hipotético: supongamos que una universidad requiere un Sistema de gestión de biblioteca. Los requisitos principales serían:

- Registro de usuarios (estudiantes, profesores, administrativos).

- Préstamo y devolución de libros.

- Consulta del catálogo en línea.

- Reportes de libros prestados y disponibilidad.

- Control de multas por retrasos.

## 2. Diseño

Se transforma la especificación de requisitos en una arquitectura lógica y técnica que servirá de guía para los desarrolladores. Se incluyen diagramas de arquitectura, modelos de datos y definición de interfaces.

Ejemplo hipotético: para el sistema de biblioteca:

- Diseño lógico: base de datos con tablas para usuarios, libros, préstamos y multas.

- Diseño de interfaces: pantallas de inicio de sesión, búsqueda de libros, panel de administración.

- Diseño técnico: se definirá que el sistema será una aplicación web desarrollada en HTML, CSS, JavaScript y PHP con base de datos MySQL.

## 3. Implementación

Se traduce el diseño en código fuente utilizando un lenguaje de programación. Aquí los desarrolladores construyen los módulos definidos.

Ejemplo hipotético:

- Desarrollo de un módulo de registro de usuarios.

- Implementación de la búsqueda de libros con consultas SQL.

- Creación de interfaz web con HTML, CSS y JavaScript.

## 4. Pruebas

Se verifica que el sistema cumpla con los requisitos establecidos. Las pruebas pueden ser unitarias, de integración, de sistema y de aceptación.

Ejemplo hipotético:

- Probar que el registro de usuarios solo acepta datos válidos.

- Verificar que el sistema no permita prestar un libro si ya está en préstamo.

- Validar que las multas se calculen correctamente según los días de retraso.

## 5. Despliegue

El sistema se instala en el entorno real de la organización. Puede implicar capacitación de usuarios y migración de datos.

Ejemplo hipotético:

- Desplegar el sistema en los servidores de la universidad.

- Cargar los registros de estudiantes y el catálogo de libros existentes.

- Capacitar al personal de biblioteca en el uso del sistema.

## 6. Mantenimiento

Se corrigen errores no detectados previamente, se realizan mejoras y se adaptan nuevas funcionalidades según evolucione la organización.

Ejemplo hipotético:

- Corrección de un fallo en la búsqueda avanzada.

- Agregar la opción de notificar por correo electrónico cuando un libro reservado esté disponible.

- Mejorar la interfaz para dispositivos móviles.

El Modelo en Cascada proporciona una estructura clara y disciplinada para el desarrollo de sistemas, siendo útil en proyectos donde los requisitos son estables y bien definidos desde el inicio. Sin embargo, su rigidez lo hace menos adecuado en entornos cambiantes o con alta incertidumbre.

El ejemplo del sistema de gestión de biblioteca muestra cómo cada fase del modelo contribuye de forma ordenada a la construcción de una solución tecnológica alineada con los objetivos institucionales